## Slide 2: DWS开发情况
计划模板绑定参数之后重新确定DN位置的功能
  描述：DWS中绑定完参数之后需要重新确定DN的位置。
  进度：完成了这部分功能的实现，但测试过程中发现DWS的下推函数与预想功能不符，导致Stream节点的consumer_nodes无法被更新。
  计划：进一步研究Stream节点consumer_nodes初始化的逻辑，考虑重新实现下推函数，或者参照prepare语句的实现逻辑直接设置consumer_nodes为全部节点。
  实现思路：叶子节点使用DWS内置的函数重新获取exec_nodes；非叶子节点参照DWS实现由其子节点合并得到exec_nodes，其中Stream节点的consumer_noeds暂时置空，等待后续父节点exec_nodes下推时设置。

## Slide 3: DWS开发情况
计划模板化的代码调整
  描述：测试过程中发现同一结构的查询计划会被重复插入到sr_plans中。归因为计划树中部分查询结构无关的变量会影响查询的模板化。
  进度：现已完成了这些变量的模板化。
  这些变量包括startup_cost，total_cost，plan_rows，exec_nodes，consumer_nodes，OpMemInfo，其中后面三个为DWS特有。

## Slide 4: DWS开发情况
计划模板化和参数绑定的代码调整
描述：发现许多计划树节点中包含多个限制语句变量，这些限制语句变量中可能也包含_p函数。
进度：在模板化函数和参数绑定函数中添加了遍历这些变量的代码。
计划：考虑新增判断所有参数都成功完成绑定的逻辑。
  e.g. HashJoin节点包含qual，joinqual，hashclauses三个限制语句。